既有住宅增设电梯试点项目实施流程图


相关工作及办理部门





建设程序





管理周期





1.实施主体组织设计、施工单位验收,出具验收报告。


2.向当地规划部门申请竣工核实。


3.向当地建设、消防办理竣工验收备案。


4.当地市场监督部门申请电梯使用登记。


5.城建档案移交。


6.向市建设主管部门申请项目补助资金。





1.业主代表或代理人征求电梯服务范围内全体业务意见收集有关材料。


2.委托具备相应资质设计单位编制既有住宅增设电梯建筑设计方案。


3.申请建设工程规划许可证。


4.向试点区市牵头部门和市住建局申请试点项目和轮候顺序。


5.业主代表或代理人委托相应资质设计单位进行施工图设计。


6.向各管线单位申请管线复查。


7.向当地建设主管部门办理施工许可证、消防部门办理设计手续、市场监督部门办理电梯安装告知手续。





向市建设主管部门申请项目补助资金





向当地市场监督管理部门申请电梯使用登记





向当地城建档案主管部门移交建设档案





实施主体或代理人组织设计、施工进行验收





办理施工许可证





办理施工图审查





向试点区市牵头部门和市住建局申请试点项目和轮候顺序





向当地建设主管部门、消防部门办理竣工验收备案





向当地规划部门申请竣工规划核实





项目前期决策和准备阶段





向规划部门办理建设工程规划许可证





项目征求业主意见





编制建筑设计方案





向各管线单位申请管线是否搬迁





委托相应资质设计单位进行施工图设计





项目竣工验收阶段





项目建设实施阶段





向当地消防部门办理相关设计手续





向当地市场监督管理部门办理安装告知手续





主体工程建设





设备采购与安装








