关于加强5G基站建设与城市风貌管控的

实施意见

为推进5G通信基础设施建设，助力精致城市发展，根据《山东省通信基础设施建设与保护条例》《山东省人民政府办公厅关于加快5G产业发展的实施意见》《威海市城市风貌保护条例》等法律法规，现就加强5G基站建设与城市风貌管控工作提出以下实施意见。

一、实施原则

按照统筹规划、分步实施、共建共享的总体要求，坚持“能共享不新建、能共建不独建、不新建楼顶站”的原则，发挥政府部门组织协调优势，科学制定整治计划，整合通信基础设施资源，规范审批流程，推进5G基站建设与城市风貌保护协调发展，形成共建共享、和谐发展格局。

二、主要任务

- （一）现有基站整治

- 推进通信基础设施统筹建设，各通信企业将目前现有通信基站点位报住建、自然资源规划等部门进行初始化备案。市住建局会同相关部门制定中心城区现有基站3年整治行动方案，根据基站设置规模和对周边环境影响程度等，对不符合城市风貌要求、影响城市容貌景观的现有基站，有计划地进行分类整治，按照总量的30%、40%、30%分三年完成全部整治任务。

- 采取拆除、整合和美化等方式，对中心城区主要道路及风景名胜区的楼顶基站进行整治，由市通发办负责通信基站拆除、整合的统筹协调，根据各运营商现有基站情况，提出合理整治建议，拆除老旧、废弃、功能不全的基站和线缆，优化整合和集约化利用现有资源，合力推进现有通信设施共建共享。继续使用的基站，按照一站一特色进行设计，制定美化整治方案，确保与周边建筑风格、城市环境相协调，不影响城市风貌，打造通信基站独有特色，形成助力精致城市发展的良好格局。(牵头单位：市住房城乡建设局；责任单位：各区市政府、开发区管委、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市信息通信发展办公室、威海联通公司、威海移动公司、威海电信公司、威海铁塔公司)

（二）新建基站建设

1.住宅小区：新建住宅项目配建5G通信设施要与建筑物同步规划、同步设计、同步施工、同步验收，自然资源规划部门将通信基站建设纳入新建住宅小区设计方案管控，对不按规划建设5G基站的新建住宅项目不予验收。已建成住宅小区新建5G基站，通信运营企业应征得住宅小区产权单位或管理单位同意，经市通发办报住建部门审核后，按要求进行设置，各区市物业主管部门协助做好基站建设配合工作。住建部门在研究城市更新、老旧小区改造、棚户区改造等项目时，一并统筹研究通信基站建设、改造和整治工作。(牵头单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局；责任单位：各区市政府、开发区管委、市工业和信息化局、市信息通信发展办公室、威海联通公司、威海移动公司、威海电信公司、威海铁塔公司)

2.公共区域：通信运营企业全面利用绿地、广场等公共区域和设施建设5G基站，在征得产权人或管理人同意后，按程序办理通信基站建设审批手续。党政机关、事业单位、国有及国有控股企业所属公共区域和铁路、公路、机场等交通枢纽，应当向5G基站开放使用。在不影响城市规划和风貌前提下，各区市政府（管委）及相关部门要为通信运营企业取得土地使用权提供便利，积极配合做好相关工作，共同推进5G基站建设。(牵头单位：市住房城乡建设局、市行政审批服务局；责任单位：各区市政府、开发区管委、市工业和信息化局、市信息通信发展办公室、威海联通公司、威海移动公司、威海电信公司、威海铁塔公司)

（三）规范审批程序

市5G网络建设和应用推进工作专班认真研究并制定我市5G基站建设审批办法，建立通信基站的联合会商和审批管控机制，明确建设标准、规范报审程序。市通发办统筹协调新增5G基站建设，充分考虑通信运营企业实际需求，按照集约性、同步性、系统性的要求，合理制定基站资源分配方案，避免无序重复建设，保证基站与所在区域城乡建设风貌相协调。(牵头单位：市行政审批服务局、市工业和信息化局；责任单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市信息通信发展办公室、威海联通公司、威海移动公司、威海电信公司、威海铁塔公司)。

三、保障措施

（一）强化组织协调。市政府成立5G基站建设与城市风貌管控领导小组，领导小组办公室设在市住建局，统筹协调基站改造和建设等工作，定期召开现场会、下发工作简报，及时协调解决工作中存在的问题和困难。各区市要将5G基站建设、改造列入重要工作日程，建立相应组织领导和协调推进机制，按照职能分工，切实做好各项工作，确保5G通信基础设施建设顺利推进。

（二）强化执法检查。市区两级执法部门要加强巡查，严肃查处擅自建设基站的行为，一经发现严格按照相关法律法规予以拆除，并对相关企业进行处罚。物业主管部门要督导物业服务企业加强住宅小区的管理，对擅自设置5G基站的行为，物业服务企业要及时制止并报告执法部门，对发现问题不主动报告、不认真履职等行为，由其主管部门给予通报批评、取消评优、降低信用等级等。

（三）营造良好氛围。加强舆论引导，拓展宣传渠道，充分利用报刊、广播、电视、网站和新媒体，广泛宣传5G在赋能经济发展、提升生活品质、推动社会创新变革等方面的重要意义，提高公众对5G发展的认知度，引导群众关注和支持通信设施建设，营造通信网络建设的良好社会氛围。